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1. UVOD
1.1. Podaci o društvu

Društvo Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom, OIB 72690321172,  MBS 130014683 osnovano je 2007. godine. 

Sjedište

Sjedište društva KAŠTIJUN od osnivanja u 2007. god. do lipnja 2018. god. bilo je na adresi sjedišta većinskog vlasnika odnosno u Puli, Forum 1.

Od lipnja 2018. god. društvo posluje sa sjedištem u Puli, Premanturska cesta 215.

Osnivači

Osnivači društva su: Grad Pula s učešćem od 51% i Istarska županija s učešćem 49 %.
Temeljni kapital

Temeljni kapital iznosi 3.711.100,00 EUR.

Članovi Nadzornog odbora

· Neven Iveša - Predsjednik

· Roman Kosinožić - zamjenik Predsjednika

· Dragan Sokolović.
Uprava

· Dražen Stilinović - član uprave

Društvo KAŠTIJUN d.o.o. Pula na dan 09.12.2024. god. zapošljava 38 radnika.

1.2. Opis poslovanja i djelatnosti

Tvrtka KAŠTIJUN d.o.o. Pula osnovana je u cilju uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. 
Društvo je u nadležnom trgovačkom sudu registrirano za slijedeće djelatnosti:

	

	
	· gospodarenje otpadom 

· djelatnost proizvodnje električne energije 

	
	· djelatnost prijenosa električne energije 

	
	· djelatnost distribucije električne energije 

	
	· djelatnost opskrbe električnom energijom 

	
	· djelatnost organiziranja tržišta električnom energijom 

	
	· djelatnost trgovanja, posredovanja i zastupanje na tržištu energije 

	
	· djelatnost odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda 

	
	· djelatnost skupljanja otpada za potrebe drugih 

	
	· djelatnost prijevoza otpada za potrebe drugih 

	
	· djelatnost posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih 

	
	· djelatnost skupljanja, oporabe i /ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada 

	
	· djelatnost kupnje i prodaje robe te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu 

	
	· djelatnost projektiranja, građenja, uporabe i uklanjanje građevine 

	
	· djelatnost stručnih poslova prostornog uređenja 

	
	· djelatnost nadzora nad gradnjom 

	
	· djelatnost zastupanja stranih pravnih i fizičkih osoba u okviru registriranih djelatnosti 

	
	· djelatnost prijevoza robe i putnika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu 

	
	· djelatnost prekrcaja tereta i skladištenje 

	
	· djelatnost tehničkog ispitivanje i analiza 

	
	· djelatnost pružanja usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem 


Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun okosnica je integriranog sustava gospodarenja otpadom kojeg uspostavlja Istarska županija. 
KAŠTIJUN d.o.o. registriran je za djelatnost Skupljanje neopasnog otpada (NKD 38.11). 

Na ŽCGO se veže još šest pretovarnih stanica - Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj te Umag koje zajedno s ŽCGO Kaštijun čine cjelokupni sustav za gospodarenje otpadom Istarske županije.

Društvo KAŠTIJUN d.o.o. Pula vlasnik je i upravlja Županijskom centrom za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun koji je izgrađen na zemljištu k.č. 3337/1 k.o. Pula.

Zemljište k.č. 3337/1 k.o. Pula u vlasništvu je Republike Hrvatske s upisanim pravom građenja za tvrtku KAŠTIJUN d.o.o. Pula.

U Županijskom centru za gospodarene otpadom „Kaštijun“ odvijaju se slijedeći tehnološki procesi: 

- prihvat otpada, 

- prihvat i priprema, 

- biološka (aerobna) obrada, 

- mehanička obrada (rafinacija), 

- biološka anaerobna obrada (biorekatorska ploha)
- punjenja/odlaganje obrađenog otpada u bioreaktorsko odlagalište
Projekt ŽCGO Kaštijun

ŽCGO „Kaštijun“ predstavlja investicijski projekt u infrastrukturi za gospodarenje komunalnim  otpadom ukupne vrijednosti oko 35.070.892,00 EUR, od čega su odobrena bespovratna sredstva Europske unije 71,42% (25.045.992,00 EUR), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je 5,35% bespovratnih sredstava, a 23,23% udio je lokalne zajednice.

Projekt ŽCGO Kaštijun se sastoji od postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada, odlagališnih ploha, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, površine za izdvojene frakcije otpada, upravne zgrade, centra za prijevoz i održavanje, sustava za sakupljanje procjedne vode i sustava otplinjavanja, uređaja za obradu odlagališnog plina, te  radne i transportne opreme (kompaktor, rovokopač, buldožer, viljuškar, kamioni s prikolicama).
ŽCGO „Kaštijun“ je projektiran i izgrađen uzimajući u obzir zahtjeve važećih hrvatskih i EU propisa, vrste i količine otpada koje gravitiraju prema centru te aktivnostima koje se odvijaju na centru prije konačnog odlaganja.

2. ZAKONODAVNI OKVIR

Društvo Kaštijun d.o.o. provodi strategiju i planove gospodarenja otpadom sukladno planovima gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije odnosno plana za gospodarenje otpadom Istarske županije.
Poslovanje Društva Kaštijun d.o.o. prvenstveno se temelji na: 

· Zakonu o gospodarenju otpadom kojim je red prvenstva gospodarenja otpadom definiran na sljedeći način:

· sprječavanje nastanka otpada (mjere kojima se smanjuju količine otpada uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda),

· priprema za ponovnu uporabu (postupci oporabe kojima se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su postali otpad provjerom, čišćenjem ili popravkom, pripremaju za ponovnu uporabu bez dodatne prethodne obrade),

· recikliranje (svaki postupak oporabe, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu, osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje),

· drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i zbrinjavanje otpada.

· Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

· Zakonu o zaštiti okoliša
· Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom
· Pravilniku o gospodarenju otpadom
· Pravilniku o odlagalištima
· Pravilniku o katalogu otpada
· Ostalim Pravilnicima za pojedine kategorije otpada

· Nizu ostalih zakonskih i podzakonskih akata u području gospodarenja otpadom kao i planovima gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave.

3.  STRATEŠKI OKVIR i OSNOVNE SMJERNICE RADA ZA 2024. GODINU 

Neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći je problem zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Količina otpada raste, a infrastruktura koja bi taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna. Sustav gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti, među ostalim i stoga što se propisi kojima se utvrđuje gospodarenje otpadom ne provode u cijelosti.
Temeljni cilj Društva Kaštijun d.o.o. u segmentu zbrinjavanja komunalnog otpada je, kroz visoke standarde rada, očuvati prirodne resurse i smanjiti negativne posljedice ljudskog djelovanja na okoliš te voditi brigu o očuvanju ekonomske i ekološke održivosti.

Planovi Društva i njihova realizacija usmjereni su na zadovoljavanje zakonskih odredbi koje sustav zbrinjavanja otpada usklađuju sa zahtjevima i strategijom Europske unije.

Pokretanje poslovanja ŽCGO u 2018. godini značio je početak realizacije jedne od prioritetnih mjera usvojenog Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine kao sustav koji s tehnologijom mehaničko-biološke obrade (u daljnjem tekstu: MBO) pridonosi postizanju ciljeva u vezi smanjenja udjela odlaganja biorazgradivog otpada i ukupne količine odloženog otpada.

 3.1. Planirane aktivnosti u 2025. god.

Planirane aktivnosti u 2025. godini za obavljanje djelatnosti u ŽCGO Kaštijun sastoje se u slijedećem:

· Uvođenje novog ugovora sa svim komunalnim tvrtkama, gdje će se definirati preuzimanje dnevnih količina miješanog komunalnog otpada,

· Uvođenje pojačanu kontrolu miješanog komunalnog otpada pri preuzimanju od komunalnih tvrtki,

· Postepeno će se uvodit proizvodnja goriva iz otpada (GIO) u rasutom stanju, te na taj način prekinut potrebu za baliranje i skladištenje GIO-a,
· Zbrinjavanja goriva iz otpada (GIO) na R1 postupak (2022 god., 2023. god. i 2024. god.),

· Privremeno zatvaranje bioreaktorske plohe A1, te postavljanja sustav za otplinjavanje i obrada plina na baklji,
· Izrada novog plana rada za odlaganje metanogenih frakcija na bioreaktorskoj plohi B1 (prekrivanje plohe, otplinjavanje),

· Priprema podloge za priključak stroja za obradu otpada (željezna i neželjezna frakcija),
· Povećanje stanja sigurnosti,

· Uključivanje javnosti u rad Društva – „Open Day“,
· Izvješćivanje o Projektu.

3.1.1.  Postupak nabave

Društvo je obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi te se postupci nabave provode sukladno predmetnom Zakonu te podzakonskim aktima.

Za nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 199.084 EUR (1.500.000 kn), a sukladno Društvenom Ugovoru, suglasnost za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem daje Skupština Društva.

Od većih nabava koje se planiraju provesti u 2025. god. su nabava održavanje postrojenja, zaštitarske usluge, usluga osiguranja, zbrinjavanje goriva iz otpada (GIO), zbrinjavanje otpadne vode, održavanje teretnih vozila, održavanje poluprikolica za prijevoz otpada, zamjena poluprikolica, održavanje radnih strojeva, održavanje zelenih površina i dr.

Dio nabava provesti će se s dobavljačima iz inozemstva budući da je održavanje i nabava rezervnih i potrošnih dijelova potrebno povjeriti ovlaštenim dobavljačima iz Austrije, Njemačke, Italije, Švicarske i dr.

U postupcima nabave definiraju se rokovi plaćanja koji su najčešće 30 do 60 dana.

4. ČIMBENICI RIZIKA

4.1. Plasman goriva iz otpada(GIO) na tržištu 

Iako ne postoji u Hrvatskoj tehnička rješenja za  zbrinjavanje GIO koji nastaje obradom u MBO postrojenju i koji se mora zbrinuti, postepeno će se uvodit proizvodnja u rasutom stanju, te na taj način prekinut potrebu za baliranje i skladištenje GIO-a na lokaciji ŽCGO, te smanjit troškove usluga.
Planirani troškovi za zbrinjavanje GIO koji su kalkulirani u cijeni usluge (prijevoza), obrade i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada bili su znatno viši u odnosnu na 11,00 EUR po toni GIO-a prema Aplikaciji Projekta, odnosno u kalkulaciji cijene 30,00 EUR po toni GIO-a, te je jasno da je trenutno rješenje znatno opterećenje za financijski rezultat Društva. 
Iako dosadašnja iskustva pokazuju da se u procesu proizvodnje cementa mogu koristiti velike količine goriva iz otpada na siguran način i uz značajne koristi, praksa u Republici Hrvatskoj je pokazala nemogućnost korištenja goriva iz otpada kao zamjenskog goriva. 
Zbog te nemogućnosti, poslovanje Društva će ovisiti i o nastavku sufinanciranja zbrinjavanja GIO sa strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
4.2. Velike količine organskog otpada u miješanom komunalnom otpada (MKO)  

Tijekom 2022. i 2023, provedene su analize miješanog komunalnog otpada (MKO) koji se prihvaća u ŽCGO Kaštijun. 
Izvješće je ukazalo da količina biootpada u zaprimljenom miješanom komunalnom otpadu prelazi preko količine predviđeno u projektnoj dokumentaciji (dostavljenoj putem Izvođača radova – konzorcij Helector S.A. i GP Krk). 
Potrebno je uvođenje tzv. „smeđe kante“ da bi se odvojila biorazgradiva frakcija te time bi se riješilo većine problema zbrinjavanja otpada na lokaciji ŽCGO Kaštijun. Zbog velikih količina biootpada, MBO postrojenje ne radi u optimalnom režimu rada te izlazne frakcije ne odgovaraju predviđenim specifikacijama. Također zbog lošijeg rada postrojenja dolazi do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka i pojavu neugodnih mirisa.
Nakon više razgovora sa svim komunalnim tvrtkama da bi se što brže uvela tzv. „smeđa kanta“, te smanjila količina biootpada, pogotovo u ljetnom periodu, pojačati će se kontrola pri preuzimanju miješanog komunalnog otpada.
4.3. Plasman ostalih proizvoda iz MBO postrojenja na tržištu
Osim GIO, postrojenje proizvodi prljavi ne-željezni metal (KBO 19 12 03) i otpadno željezo (KBO 19 12 12). Po projektu, trebalo bi nastati čisti ne-željezni metal (KBO 19 12 03) i željezni metal (KBO 19 12 02). 
Radi rješavanja tog problema, Društvo je započeo postupak za ishodovanje dozvole za gradnju platoa/građevine za postrojenje za dodatnu obradu predmetne frakcije. U 2025. god. nastaviti će se s izradom projektne dokumentacije, ishodovati dozvolu gradnju, provesti postupak javne nabave za izbor izvođača radova, te nakon toga to i izgraditi, započeti s radom, uhodati postrojenje. Gradnja predmetne građevine planirana je iz kredita te dio iz sufinanciranja.
Dok se ne realizira nova građevina, potrebno je paralelno raditi na pronalaženju alternativnog rješenja, odnosno zbrinjavanje takve frakcije drugačijim privremenim metodama. To će stvoriti nove troškove.
4.4. Potrošnja električne energije  

Zbog promjene u elektroenergetskom sustavu, u ovom trenutku, lokacija ŽCGO Kaštijun je spojena na elektroenergetskom niskonaponskom sustavu. Radi toga sustav je manje stabilan i po povišenoj cijeni. Planirana je priprema za uvođenje proizvodnje vlastite električne energije.

4.5. Sustav održavanja  

Održavanje postrojenja se temelji na ugovorima s ovlaštenim serviserima. 
4.6. Povećanje sigurnosti i zaštite zdravlja 

Plan praćenja zaštite zdravlja će se i dalje provoditi u suradnji s Gradom Pula i Istarskom županijom. 
Dosadašnja iskustva pokazuju da neće biti potrebno veća ulaganja u zaštiti radnika od kemijskih, bioloških i fizičkim čimbenika. 
4.7. Prepoznatljivost društva 

Društvo će povećati prepoznatljivost tako što će djelovati samostalno prema zajednici i znanstvenoj zajednici i uključiti će se aktivnije u akcijama gradova i općina te Istarske županije.

4.8. Kadrovi 

U 2025. veći fokus biti na optimizaciji svih radnih pozicija te povećanje edukacije kadrova.

4.9. Amortizacija

Temeljem Sporazuma o projektu i njegovim izmjenama i dopunama, potpisanim između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica cijeli projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u iznosu od 35.070.892,00 EUR sufinanciran je bespovratnim sredstvima što u računovodstvenom smislu predstavlja državne potpore. 
Kada se primaju, potpore za nabavu dugotrajne materijalne imovine koja se amortizira,  iskazuju se kao odgođeni prihod. U narednim godinama uključuju se u prihod razdoblja proporcionalno iznosu priznatih troškova amortizacije.

Obzirom da je Društvo objekte ŽCGO i MBO postrojenje u ožujku 2018. god. preuzelo od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je operativno vodio glavninu aktivnosti izgradnje i opremanja, Društvo ne raspolaže detaljnom analitikom navedenih sredstava koja je neophodna radi ispravnog utvrđenja vijeka trajanja i posljedično stope amortizacije (Ugovor o radovima je po modelu FIDIC „Postrojenja i projektiranje i građenje“). 

5. FINANCIJSKI PLAN 

5.1.  PLANIRANI PRIHODI
Društvo KAŠTIJUN d.o.o. Pula vrši uslugu prijevoza, obrade i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada nastalog u Istarskoj županiji kojeg su prikupili isporučitelji javne usluge/komunalna društva.

Obradom komunalnog otpada u MBO postrojenju, kao jedna od frakcija, nastaje gorivo iz otpada (GIO). Društvo KAŠTIJUN d.o.o. Pula obvezno je predmetni GIO predati na korištenje ili zbrinuti.

Obradom komunalnog otpada nastaje i frakcija željeznih metala i frakcija  ne-željeznih metala, a koje su u IPA projektnoj aplikaciji predviđeni kao prihod poslovanja. Međutim, zbog loše čistoće predmetnih frakcija istu nije moguće prodati uz ostvarenje prihoda već je isto jedan od troškova poslovanja.

U 2025. godini, temeljem vršenja osnovne djelatnosti planira se ostvariti 10.206.256€ prihoda.
Ugovorena je cijena 152,60 EUR bez PDV-a/toni, odnosno 146 EUR bez PDV-a/toni ovisno tome prevozi li se otpad vozilima Kaštijun d.o.o., odnosno dovozi li se direktno.

Tijekom 2025. god. planira se prikupiti i obraditi na lokaciji ŽCGO Kaštijun oko 68.000 tona miješanog komunalnog otpada, što je smanjenje u odnosu na 2024. jer se predviđa postepenog uvođenja „smeđe kante“.
Cjenik

Skupština Društva odobrila je cijenu usluge prijevoza, obrade i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada u rujnu 2022. god. s primjenom od 01.01.2023. god.
Cijena je definirana kako slijedi:

1) Cijena usluge s vlastitim prijevozom otpada do ŽCGO Kaštijun iznosi 146 EUR/tona bez PDV-a.

2) Cijena usluga s prijevozom otpada s prijevozom od ŽCGO Kaštijun iznosi 152,6 EUR/tona bez PDV-a.

Navedena cijena formirana je na način da se osigura pokriće troškova rada postrojenja uzimajući u obzir sljedeće parametre: trošak prijevoza otpada do ŽCGO, operativni troškovi, amortizacija postrojenja i opreme i ostali troškovi poslovanja.
Planom za 2025. god. planirana je cijena usluge sukladno Cjeniku važećem od 01.01.2023. god.

Kao prihodi od tekućih potpora (potpora za pokriće rashoda) predviđaju se i sredstva FONDA za sufinanciranje troškova izgradnje podloge za priključak stroja za obradu otpada (željezna i neželjezna frakcija).

Ostale poslovne prihode čine prihodi od ukidanja primljenih potpora.
Ostali prihodi uključuju i prihode od ukidanja rezerviranja za zbrinjavanje GIO-a i vezani su direktno na rezerviranja iz prethodne godine. 
5.2.  PLANIRANI RASHODI
5.2.1.  Materijalni troškovi 
Materijalni troškovi za 2025. godinu planirani su u iznosu od  2.666.700 EUR i isti uključuju: 

1. Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti odnosi se na materijal za opremu i postrojenja (MBO, UPOV i preparati za praonicu i dr.);
2. Utrošeni materijal u upravi i prodaji;
3. Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje koje čine rezervni dijelovi i potrošni materijal za tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme  na svim stupnjevima obrade, maziva i ulja, boje i lakovi i dr.
4. Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma.

5.2.2. Energija

Troškovi energije su u 2025. god. planirani u iznosu od 1.306.000 EUR. 
Najznačajniji udio u troškovima energije predstavlja trošak goriva i trošak električne energije.

5.2.3. Troškovi usluga 

Ukupni troškovi usluga iznose 16.392.400 EUR, a koji između ostalog uključuju, troškove usluga održavanja, troškove komunalnih usluga, troškove osiguranja te troškove ostalih usluga. Što je povišenje u troškovima u odnosu na plan za 2024. god. od 7.557.250 EUR.
Također važno je napomenut najznačajnije iznose troškovi komunalnih usluga od 12.291.000 EUR koji se odnose na troškove za zbrinjavanja GIO-a, kao i zbrinjavanja otpadne vode iz UPOV.

Predmetni iznos uključuje trošak za zbrinjavanje ostatka nezbrinutog GIO proizvedenog tijekom 2022. godine (6.788 t) kao i GIO proizvedenog tijekom 2023. godine (7.375 t), te proizvodnju GIO za 2024. godine (10.000 t) kao i procijenjenu proizvedenu količinu u 2025. god. (5.000 t bale i 5.000 t u rasutom obliku). 
Procjene navedenih troškova izvršene su temeljem cijene ponuditelja nakon provedenog postupka javne nabave i one za GIO iz 2024. godine iznose 296,00 EUR bez PDV-a/t te predviđanja za GIO u rasutom obliku (fluff) od 190,00 EUR bez PDV-a/t. Trošak komunalnih usluga uključuje i trošak zbrinjavanja otpadne vode iz UPOV u iznosu od 797.000 EUR. Troškovi komunalnih usluga uključuju troškove zbrinjavanja pojedinih metalnih i nemetalnih frakcija iz MBO postrojenja u iznosu od 25.500 EUR te zbrinjavanja ostalom otpada (filtera, baterija i dr. kao i usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. U troškovima komunalnih usluga uključena je i komunalna naknada Gradu Pula u iznosu od 250.000 EUR.
Iznalaženje alternative zbrinjavanja GIO najveći je izazov i pretpostavka ekonomske održivosti poslovanja ŽCGO.

Troškovi zakupnina i najamnina od 317.400 EUR uključuju najam prostora u „cloud“-u za spremanje podataka za automatsku mjernu postaju, najam računalnih programa te po potrebi najam opreme i vozila.

Troškovi ostalih usluga iznose 291.000 EUR, a uključuju cestarinu, geodetske usluge, analize i ispitivanje akreditiranih laboratorija za potrebe procesa, klasifikacije i uvjetima Okolišne dozvole.
Troškovi reprezentacije iznose 6.000 EUR i uključuju nabavu pića, toplih napitaka, restoranske usluge.
Troškovi intelektualnih usluga planirani su u iznosu od 91.500 EUR. Veći dio od odnosi na odvjetničkih i financijskih usluga, usluga revizora, i dr.

Ostali troškovi poslovanja u planiranom iznosu od 134.900 EUR uključuju naknadu za pravo građenja za zemljište k.č.3337/1 k.o. Pula (uplata u Državni proračun), objave natječaja u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave obavijesti i oglasa u glasilima, naknada članovima Nadzornog odbora, naknada (uplata u Državni proračun) za invalidnost i dr.
5.2.4.   Troškovi osoblja 

Ukupan godišnji trošak neto plaće planiran je u iznosu od 1.370.000 EUR. 

Trošak darova, nagrada i potpora radnicima u planiranom iznosu uključuje neoporezive isplate sukladno propisima i Pravilniku o radu: za dar u naravi, prigodne nagrade (Uskrs, Božić, naknada za godišnji odmor), dar za dijete (Sv. Nikola) kao i ostale potpore koje su obuhvaćene Pravilnikom o radu (smrt, invalidnost, i dr.).

5.2.5.  Plan amortizacije 
Trenutno je amortizacija obračunata temeljem nabavne vrijednosti dugotrajne imovine koja se koristi, u slijedećim iznosima:
Građevinski objekti i zgrade – 
800.000 EUR
Postrojenja i oprema – 
          1.650.000 EUR
Prijevozna sredstva –  


420.000 EUR
Amortizacija ostalih pozicija (računalni programi i dr.) – 85.000 EUR.
Obzirom da u visini obračunate amortizacije sučeljavamo prihode ukidanjem primljenih potpora u korist ostalih prihoda efekt na ukupan financijski rezultat za 2025. je neutralan, osim za dio opreme koju je Kaštijun d.o.o. nabavio iz vlastitih sredstava.

5.2.5.  Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove

Troškovi dugoročnih rezerviranja odnose se na trošak zbrinjavanja GIO-a koji se planira proizvesti tijekom 2025 god.. Ne predviđa se rezerviranje u 2025 god.
5.3.  Procjena rezultata poslovanja
Obzirom na planirane prihode i rashode Društvo KAŠTIJUN d.o.o. Pula će u 2025. godine poslovati s negativnim rezultatom odnosno gubitak u iznosu od – 4.034.239 EUR.
Pošto je taj gubitak pretežno uzrokovan zbrinjavanju GIO materijala iz prethodnih godina, predviđa se da implementacijom zbrinjavanja GIO materijala u rasutom obliku će u budućnost dozvolit da tvrtka KAŠTIJUN d.o.o. Pula posluje s pozitivnim rezultatima.  
Direktor
Dražen Stilinović
FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. god.
[image: image1.emf]Kaštijun d.o.o. 31.12.2025.

Pozicija IND

10 POSLOVNI PRIHODI 14.349.477 100% 16.238.796 100% 13.270.482 100% 19.727.561 100% 149 4.531.890 100% 9.163.781 100% 15.095.671 100% 19.727.561 100%

100 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 10.052.503 70% 10.206.256 63% 10.539.000 79% 10.206.256 52% 97 2.551.564 56% 5.103.128 56% 7.654.692 51% 10.206.256 52%

1000 Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1001 Prihodi od pružanja usluga 10.052.503 10.206.256 10.539.000 10.206.256 97 2.551.564 5.103.128 7.654.692 10.206.256

1002 Prihodi od najamnina i zakupnina  0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1003 Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

101 Prihodi od prodaje robe 51.758 0% 1.000 0% 0 0% 1.000 0% #DIV/0! 250 0% 500 0% 750 0% 1.000 0%

1010 Prihodi od prodaje robe 51.758 1.000 0 1.000 #DIV/0! 250 500 750 1.000

1011 Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.) 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1012 Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

102 Ostali poslovni prihodi 4.245.217 30% 6.031.540 37% 2.731.482 21% 9.520.305 48% 349 1.980.076 44% 4.060.153 44% 7.440.229 49% 9.520.305 48%

1020 Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 1.239.284 3.303.472 503.414 5.642.305 1.121 1.410.576 2.821.153 4.231.729 5.642.305

1021 Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 3.005.926 2.728.068 2.228.068 2.278.000 102 569.500 1.139.000 1.708.500 2.278.000

1022 Ostali poslovni prihodi 7 0 0 1.600.000 #DIV/0! 0 100.000 1.500.000 1.600.000

11 FINANCIJSKI PRIHODI 12.783 0% 0 0% 26.817 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

110 Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 0 0% 0 #DIV/0! 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

1100 Prihodi od dividendi 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1101 Prihodi od udjela u dobiti 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1102 Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

111 Prihodi po osnovi kamata 12.783 100% 0 #DIV/0! 0 0% 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

1110 Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 12.783 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1111 Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1112 Prihodi od zateznih kamata 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

112 Ostali prihodi financiranja 0 0% 0 #DIV/0! 26.817 100% 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

1120 Pozitivne tečajne razlike 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1121 Ostali financijski prihodi 0 0 26.817 0 0 0 0 0 0

12 OSTALI PRIHODI 4.417 0% 0 0% 20.995 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

120 Ostali prihodi 4.417 100% 0 #DIV/0! 20.995 100% 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

1200 Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1201 Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1202 Prihodi od otpisa obveza 450 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1203 Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 3.963 0 20.995 0 0 0 0 0 0

1204 Utvrđeni viškovi 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1205 Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1206 Ostali izvanredni prihodi 4 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

1 UKUPNI PRIHODI 14.366.677 100% 16.238.796 100% 13.318.294 100% 19.727.561 100% 148 4.531.890 100% 9.163.781 100% 15.095.671 100% 19.727.561 100%

III kvartal 2025. IV kvartal 2025. Realizacija 31.12.2023.

Projekcija realizacije 

31.12.2024.

Plan 31.12.2025. Plan 31.12.2024. I kvartal 2025. II kvartal 2025.


[image: image2.emf]20 POSLOVNI RASHODI 12.710.745 98% 18.701.422 96% 13.596.806 98% 23.589.800 99% 173 5.897.450 99% 11.794.900 99% 17.692.350 99% 23.589.800 99%

200 Materijalni troškovi 2.338.089 18% 2.324.400 12% 1.518.234 11% 2.666.700 11% 176 666.675 11% 1.333.350 11% 2.000.025 11% 2.666.700 11%

2000 Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 181.375 103.490 89.014 157.500 177 39.375 78.750 118.125 157.500

2001 Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 13.710 39.500 12.794 23.000 180 5.750 11.500 17.250 23.000

2002 Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 176.485 441.790 256.744 1.063.000 414 265.750 531.500 797.250 1.063.000

2003 Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 61.159 48.380 55.461 117.200 211 29.300 58.600 87.900 117.200

2004 Trošak energije 1.905.360 1.691.240 1.104.221 1.306.000 118 326.500 653.000 979.500 1.306.000

2005 Troškovi nabave prodane robe 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

2006 Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

201 Troškovi usluga 5.157.330 41% 8.835.150 47% 5.005.084 37% 16.392.400 69% 328 4.098.100 69% 8.196.200 69% 12.294.300 69% 16.392.400 69%

2010 Troškovi prijevoza i telekomunikacija 146.462 206.790 8.739 443.600 5.076 110.900 221.800 332.700 443.600

2011 Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 122.967 39.160 27.163 34.800 128 8.700 17.400 26.100 34.800

2012 Troškovi usluga održavanja 1.151.938 1.388.100 1.388.100 2.542.900 183 635.725 1.271.450 1.907.175 2.542.900

2013 Troškovi zakupnina i najamnina 150.417 61.000 132.656 317.400 239 79.350 158.700 238.050 317.400

2014 Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 0 2.600 2.600 2.600 100 650 1.300 1.950 2.600

2015 Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) 108.802 123.100 99.622 91.500 92 22.875 45.750 68.625 91.500

2016 Troškovi komunalnih usluga 3.078.448 6.500.100 2.954.539 12.291.000 416 3.072.750 6.145.500 9.218.250 12.291.000

2017 Troškovi bankarskih i sličnih usluga 5.398 5.300 13.403 2.500 19 625 1.250 1.875 2.500

2018 Troškovi premija osiguranja  143.641 240.000 215.419 346.000 161 86.500 173.000 259.500 346.000

2019 Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 16.769 27.000 20.600 29.000 141 7.250 14.500 21.750 29.000

2020 Troškovi ostalih usluga 232.489 242.000 142.243 291.100 205 72.775 145.550 218.325 291.100

203 Troškovi osoblja 890.861 7% 1.220.000 7% 1.098.608 8% 1.370.000 6% 125 342.500 6% 685.000 6% 1.027.500 6% 1.370.000 6%

2030 Troškovi neto plaća 466.973 600.000 541.107 650.000 120 162.500 325.000 487.500 650.000

2031 Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 173.379 250.000 300.000 300.000 100 75.000 150.000 225.000 300.000

2032 Troškovi doprinosa na plaće 110.700 150.000 39.080 170.000 435 42.500 85.000 127.500 170.000

2033 Troškovi naknada troškova radnicima 65.048 70.000 70.000 80.000 114 20.000 40.000 60.000 80.000

2034 Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 74.761 150.000 148.421 170.000 115 42.500 85.000 127.500 170.000

204 Troškovi amortizacije 2.891.266 23% 2.955.000 16% 2.955.000 22% 3.000.000 13% 102 750.000 13% 1.500.000 13% 2.250.000 13% 3.000.000 13%

2040 Amortizacija građevinskih objekata 782.836 800.000 800.000 800.000 100 200.000 400.000 600.000 800.000

2041 Amortizacija postrojenja i opreme 1.621.022 1.650.000 1.650.000 1.695.000 103 423.750 847.500 1.271.250 1.695.000

2042 Amortizacija prijevoznih sredstava 404.361 420.000 420.000 420.000 100 105.000 210.000 315.000 420.000

2043 Amortizacija ostalih pozicija 83.047 85.000 85.000 85.000 100 21.250 42.500 63.750 85.000

205 Ostali troškovi poslovanja 1.433.199 11% 3.366.872 18% 3.019.880 22% 160.700 1% 5 40.175 1% 80.350 1% 120.525 1% 160.700 1%

2050 Troškovi reprezentacije 4.313 6.000 6.000 6.000 100 1.500 3.000 4.500 6.000

2051 Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima 3.759 5.000 5.000 5.000 100 1.250 2.500 3.750 5.000

2052 Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 1.386.500 3.303.472 2.960.000 0 0 0 0 0 0

2053 Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina 10.125 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

2054 Troškovi stručnog obrazovanja i literature 4.838 8.840 8.840 14.800 167 3.700 7.400 11.100 14.800

2055 Ostali troškovi poslovanja 23.664 43.560 40.040 134.900 337 33.725 67.450 101.175 134.900




[image: image3.emf]21 FINANCIJSKI RASHODI 16.385 0% 715.180 4% 20.510 0% 166.000 1% 809 41.500 1% 83.000 1% 124.500 1% 166.000 1%

210 Troškovi po osnovi kamata 16.385 100% 714.680 100% 20.010 98% 165.500 100% 827 41.375 100% 82.750 100% 124.125 100% 165.500 100%

2100 Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 15.766 714.180 19.510 165.000 846 41.250 82.500 123.750 165.000

2101 Troškovi po osnovi zateznih kamata 619 500 500 500 100 125 250 375 500

211 Ostali financijski rashodi 0 0% 500 0% 500 2% 500 0% 100 125 0% 250 0% 375 0% 500 0%

2110 Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

2111 Negativne tečajne razlike 0 500 500 500 100 125 250 375 500

2112 Ostali financijski rashodi 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

22 OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 227.056 2% 6.000 0% 273.067 2% 6.000 0% 2 1.500 0% 3.000 0% 4.500 0% 6.000 0%

220 Ostali rashodi 227.056 100% 6.000 100% 273.067 100% 6.000 100% 2 1.500 100% 3.000 100% 4.500 100% 6.000 100%

2200

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne 

i nematerijalne imovine

0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

2201

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih  sirovina, materijala, 

rezervnih dijelova i sitnog inventara

0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

2202 Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

2203 Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

2204 Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 224.653 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

2205 Utvrđeni manjkovi 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0

2206 Troškovi kazni, penala i naknada šteta 2.399 5.000 0 5.000 #DIV/0! 1.250 2.500 3.750 5.000

2207 Ostali izvanredni rashodi 4 1.000 273.067 1.000 0 250 500 750 1.000

2 UKUPNI RASHODI 12.954.186 100% 19.422.602 100% 13.890.383 100% 23.761.800 100% 171 5.940.450 100% 11.880.900 100% 17.821.350 100% 23.761.800 100%

3 REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 1.412.491 -3.183.806 -572.089 -4.034.239 -1.408.560 -2.717.120 -2.725.679 -4.034.239
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Pozicija

Realizacija 

31.12.2023.

Plan  

31.12.2024.

Projekcija 

realizacije  

31.12.2024.

Plan  

31.12.2025.

IND

10 BROJ ZAPOSLENIH 37 40 38 40 105

100 Broj zaposlenih 37 40 38 40 105

11 INVESTICIJE 177.121 2.217.712 2.217.712 2.862.206 129

110 Investicije 177.121 2.217.712 2.217.712 2.862.206 129

12 IZVORI FINANCIRANJA 177.121 2.217.712 2.217.712 2.862.206 129

120 Vlastita sredstva 177.121 241.045 241.045 835.539 347

121 Krediti 0 1.600.000 1.600.000 1.600.000 100

122 Bespovratna sredstva 0 376.667 376.667 426.667 113

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ 

DJELATNOST

400 Prihod od pružanja usluga po pretovarnim stanicama 10.052.503 10.206.256 10.206.256 10.206.256 100

4000 Pula 2.810.359 2.879.120 2.879.120 2.879.120 100

4001 Medulin 621.338 595.680 595.680 595.680 100

4002 Vodnjan 279.444 297.840 297.840 297.840 100

4003 Rovinj 1.331.089 1.348.984 1.348.984 1.348.984 100

4004 Poreč 2.145.327 2.179.128 2.179.128 2.179.128 100

4005 Pazin 419.107 415.072 415.072 415.072 100

4006 Labin 565.427 622.608 622.608 622.608 100

4007 Umag 1.751.772 1.764.056 1.764.056 1.764.056 100

4008 Buzet 128.642 103.768 103.768 103.768 100

4009 Treća lica 0 0 0 0 #DIV/0!

89 FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

Sakupljeni otpad po pretovarnim stanicama (u tonama) 70.222 68.000 68.000 68.000 100

9100 Pula 20.475 19.720 19.720 19.720 100

9101 Medulin 4.398 4.080 4.080 4.080 100

9102 Vodnjan 1.914 2.040 2.040 2.040 100

9103 Rovinj 9.143 8.840 8.840 8.840 100

9104 Poreč 14.590 14.280 14.280 14.280 100

9105 Pazin 2.924 2.720 2.720 2.720 100

9106 Labin 3.924 4.080 4.080 4.080 100

9107 Umag 12.011 11.560 11.560 11.560 100

9108 Buzet 843 680 680 680 100



6. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA – INVESTICIJA ZA 2025. god.

[image: image5.emf]BR. OPIS ROK IZVRŠENJA IZVORI FINANCIRANJA

UKUPNI IZNOS  

(EUR bez PDV-a)

2025. god. 

(EUR bez PDV-a)

nakon 2025. god. 

(EUR bez PDV-a)

1 Priprema za izgradnju Faze 6 - energana na odlagališni plin do 31.12.2025. vlastiti prihodi 26.412,00 0,00 26.412,00

2 Prenamjena ploha za odlaganje otpada (bioreaktorsko i neopasni poizvodni) do 31.12.2025. vlastiti prihodi 26.400,00 26.400,00 0,00

3 Elektrotehnička oprema do 31.12.2025. vlastiti prihodi 13.200,00 13.200,00 0,00

4 Solarna elektrana - projektna dokumentacija do 31.12.2025. vlastiti prihodi 26.400,00 0,00 26.400,00

5 Otplinjavanje B1 do 31.12.2025. vlastiti prihodi 100.000,00 100.000,00 0,00

6 Kameni agregat - šljunak za sustav otplinjavanja odlagališta do 31.12.2025. vlastiti prihodi 2.522,00 2.522,00 0,00

7 Radovi na bioreaktorskoj plohi A1 - otplinjavanje do 31.12.2025. vlastiti prihodi 164.867,00 164.867,00 0,00

8 Nabavapoluprikolica do 31.12.2025. vlastiti prihodi 400.000,00 400.000,00 0,00

9 Tankvane za (prazne ili pune) bačve od motornih ulja do 31.12.2025. vlastiti prihodi 2.650,00 2.650,00 0,00

10 Klima uređaji do 31.12.2025. vlastiti prihodi 18.000,00 9.000,00 9.000,00

11 Računalna oprema do 31.12.2025. vlastiti prihodi 16.000,00 8.000,00 8.000,00

12 Nadogradnja sustava tehničke zaštite i videonadzora do 31.12.2025. vlastiti prihodi 21.000,00 12.000,00 9.000,00

13 Uređaji za neprekidno napajanje do 31.12.2025. vlastiti prihodi 17.000,00 9.000,00 8.000,00

14 Industrijski usisavač do 31.12.2025. vlastiti prihodi 9.200,00 9.200,00 0,00

15 Radovi na ugradnja etranet kablova na radare kranova MBO postrojenja do 31.12.2025. vlastiti prihodi 26.000,00 26.000,00 0,00

16 Radovi spajanja kontrolne sobe sa strojevima u meh. obradi do 31.12.2025. vlastiti prihodi 26.200,00 26.200,00 0,00

17 Nadogradnja sustava zaštite od požara (vatrodojava) do 31.12.2025. vlastiti prihodi 26.500,00 26.500,00 0,00

922.351,00 835.539,00 86.812,00

1 Uređenje platoa za stroj za obradu frakcije Fe (radovi i nadzor)  do 31.12.2025. kredit 941.667,00 565.000,00 0,00

2 Radni stroj - za odlagalište / za metalnu frakcij do 31.12.2025. kredit 213.000,00 213.000,00 0,00

3 Radovi na bioreaktorskoj plohi A1 - otplinjavanje do 31.12.2025. kredit 986.867,49 822.000,00 0,00

2.141.534,49 1.600.000,00 0,00

1 Uređenje platoa za stroj za obradu frakcije Fe (radovi i nadzor)  do 31.12.2025. subvencija 941.667,00 376.667,00 0,00

2 Dokumentacija - iskorištenje energetskog potencijala otpada kao resursa - pilot projekt do 31.12.2025. subvencija 50.000,00 50.000,00 0,00

991.667,00 426.667,00 0,00

4.055.552,49 2.862.206,00 86.812,00 SVEUKUPNO

PRIHODI OD SUBVENCIJA

UKUPNO (prihodi od subvencija):

VLASTITI PRIHODI

UKUPNO (vlastita sredstva):

KREDIT

UKUPNO (kredit):
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